| 桥西区住房和城乡建设局责任清单 |
| --- |
| 部门名称：邢台市桥西区住房和城乡建设局 |
| 序号 | 主要职责 | 具体工作事项 | 责任股室 | 备注 |
| 1 | 负责贯彻国家、省、市有关城乡建设的法律法规，参与制定中长期城乡发展规划。 | 负责对住房保障、房产管理、建筑市场管理方面的行政执法工作。 | 局所有科室 |  |
|  |  | 负责保障住房、房产管理、建筑市场管理有关法律、法规、规章及政策的宣传。 |  |  |
| 2 | 负责组织实施区政府安排的财政投资市设项目的建设。 | 负责市政工程报建手续的审批、招标投标、市政工程建设监督工作。 | 市政股 工程股 |  |
| 3 | 承担建筑工程质量安全监管责任（区发改局审批、核准、备案项目）。 | 依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对工程实体质量和工程质量各方责任主体的工程质量行为实施监督。 | 建管股 |  |
|  |  | 负责对取得安全生产许可证的建筑施工企业从事建筑活动的行为进行监督检查. | 建管股 |  |
|  |  | 负责对已办理施工安全监督手续并取得施工许可证的工程项目实施施工安全监督。 | 建管股 |  |
| 4 | 监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为（区发改局审批、核准、备案项目）。 | 监督管理建筑工程勘察、设计、施工、监理及相关机构。 | 建管股 |  |
|  |  | 负责从事建筑活动单位的资质审查和管理。 | 审批服务股 |  |
|  |  | 指导、监督工程招投标工作，并负责有关文件的备案。 | 招标办 |  |
|  |  | 指导规范建筑市场，负责查处建筑及房地产业方面的违规违法行为。 | 工程股 |  |
| 5 | 受市房管局委托，负责区42个四改遗留项目商品房预（销）售等房地产开发经营工作监督管理，负责房屋预售资金间断，查处房地产管理方面的违规违法行为。 | 受市房管局委托，负责房屋预售资金监管。 | 计划股 |  |
|  |  | 受市房管局委托负，责查处房地产管理方面的违规违法行为。 | 工程股 |  |
|  |  | 受市房管局委托，承担商品房预售许可核准。 | 审批服务股 |  |
| 6 | 负责住房保障资格工作；负责物业行业监督管理职责。 | 负责住房保障资格申请的受理、审核、发证。 | 房管股 |  |
|  |  | 负责物业行业监督管理职责。 | 房管股 |  |
| 7 | 负责区发改立项项目建筑节能的监督管理。 | 负责区发改立项项目建筑节能的监督管理工作。 | 建管股 |  |
| 8 | 1、主要负责辖区内城市管理和与行政执法中的投诉受理、应诉和行政复议工作。其中包括本区城管与各级部门的沟通、协调；辖区范围内城中村、城边村、散居区、城乡结合部和市场以及市场街环境卫生的管理；对擅自设置及不符合要求的广告牌匾进行拆除和规范管理；对破坏、占用绿化带和树木及其他损害城市绿化的行为进行查处；对市政设施、开挖道路的监督、查处；对上级部门下达的各项任务等工作。 | 负责辖区内中华路以北的市容市貌整治、违章建筑查处、门头户外广告规范治理、破坏占用绿化的查处、市政施工破挖道路的监督查处工作，以及数字化办公室派发的案件处理工作。 | 城管监察大队一大队7612091 |  |
|  | 2、主要负责桥西区辖区内违法违规建设的发现、确认、备案和执法程序的监督工作，按照有关规定指导行政处罚的实施；全区违法建筑的统计、案卷制作、登统上报、档案管理。 |  |  |  |
|  | 3、负责桥西辖区内数字化办公室派发的案件处理工作。 | 负责辖区内中华路以北的市容市貌整治、违章建筑查处、门头户外广告规范治理、破坏占用绿化的查处、市政施工破挖道路的监督查处工作，以及数字化办公室派发的案件处理工作。 | 城管监察大队二大队2681992 |  |
| 9 | 主要负责机关政务的组织协调、督促检查、总结考核工作。其中包括会议文电、机要保密、信息宣传、互联网安全、公务接待、安全保卫；城管体制改革有关工作；机关政务、人事管理；国有资产的管理和备档工作；机关日常管理和后勤保障工作。 | 责机关政务的组织协调、督促检查、总结考核工作，机关日常管理和后勤保障工作。 | 城管办公室7612020 |  |
|  |  | 承担机关会议文电、机要保密、信息宣传、互联网安全、公务接待、安全保卫。 | 城管办公室7612020 |  |
|  |  | 负责机关政务、人事管理；国有资产的管理和备档工作； | 城管办公室7612020 |  |
| 10 | 1、主要负责区管街道行道树、绿化带的新植、补植和管理工作；街头游园、绿地的建设与管理。贯彻实施城市绿化法律法规，负责制定年度绿化计划；指导督促和检查辖区内社会绿化与争创国家园林城市工作；协调绿化租地相关工作。 | 负责本辖区街道行道树、绿化带的新植、补植和管理工作；街头游园、绿地的建设与管理。 | 绿化办7612092 |  |
|  | 2、负责桥西辖区内数字化办公室派发的案件处理工作。 | 负责制定年度绿化计划；协调绿化租地相关工作。 | 绿化办7612092 |  |
|  |  | 负责桥西辖区内数字化办公室派发的案件处理工作。 | 绿化办7612092 |  |
| 11 | 1、主要负责区管街道市政设施的日常维护、维修工作。市政设施主要包括路面平整无坑洼，井盖井箅完好无损，污水、雨水管道排水通畅无堵塞。 | 负责区管街道市政设施的日常维护、维修工作。 | 维护站7612026 |  |
|  | 2、负责桥西辖区内数字化办公室派发的案件处理工作。 | 负责桥西辖区内数字化办公室派发的案件处理工作。 | 维护站7612026 |  |
| 12 | 主要负责组织建立城市管理电子信息系统，研究拟订城市管理监督与评价办法，建立科学完善的监督评价体系 ；城市管理各类信息的整理、分析、对各职能部门履行城市管理职能的情况进行监督、考核、评价；组织数字化城管信息平台的日常维护与管理，建立城市管理工作台账，实施信息化管理；承办12319案件及上级交办的数字化城管其他事项。 | 负责统筹安排辖区内数字化案件，及时分派任务。 | 数字化城管7612093 |  |
|  |  | 建立和完善数字城市管理体系，对各类信息进行整理、分析；与市数字化城管进行沟通协调。 | 数字化城管7612093 |  |
| 13 | 负责辖区区管街道户外广告及法定节假日或全市性重大活动等悬挂的临时性标语牌、条幅及设置的充气装置、实物造型等的审批管理；对破坏、占用绿化带和树木的行为按规定收取绿化补偿费；对基建占道、破路修复的审批；对区管街道其他临时占用道路的审批。 | 负责辖区区管街道户外广告及法定节假日或全市性重大活动等悬挂的临时性标语牌、条幅及设置的充气装置、实物造型等的审批管理。 | 法制审批科7612057 |  |
|  |  | 对破坏、占用绿化带和树木的行为按规定收取绿化补偿费。 | 法制审批科7612057 |  |
|  |  | 对基建占道、破路修复的审批；对区管街道其他临时占用道路的审批。 | 法制审批科7612057 |  |
| 14 | 贯彻执行上级房屋征收与补偿法律、法规和政策;负责组织实施辖区内国有土地上的房屋征收与补偿工作。 | 负责编制辖区房屋征收规划、年度计划及征收项目的档案管理工作。 | 征收办综合股 |  |
|  |  |  | 8210699 |  |
|  |  | 负责组织征收项目社会稳定风险评估工作；监督、指导房屋征收实施单位签订征收补偿安置协议，负责房屋征收项目行政复议和诉讼工作；负责向人民法院申请强制执行等工作。 | 征收办项目管理股、 |  |
|  |  |  | 征收办政策法规股 |  |
|  |  |  | 8210599 |  |
|  |  | 贯彻执行上级房屋征收与补偿法律、法规和政策；负责起草并组织实施桥西区房屋征收与补偿的政策性文件；负责法律法规政策的培训工作。 | 征收办政策法规股 |  |
|  |  |  | 8210599 |  |
|  |  | 负责项目征收补偿安置资金的管理发放工作。 | 征收办资金管理股 |  |
| 15 | 组织全区乡村道路的建设和养护工作 | 组织全区乡村道路的建设和养护工作 | 交通管理办公室 |  |

附件3

公共服务事项登记表

部门名称：桥西区住建局

| 序号 | 服务事项 | 主要内容 | 承办科室（单位） | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 违法、违章建筑防控 | 受理桥西区辖区内“两违”防控工作方面的投诉 | 城管监察大队 | 7612091 2681992 |
| 2 | 业务咨询和投诉 | 受理城区居民对城市管理行政执法范畴的投诉 | 城管监察大队 | 7612091 2681992 |

事中事后监管制度

部门名称：邢台市桥西区住房和城乡建设局

（一）建设工程管理制度

（二）建设工程招投标工作管理制度

（三）户外广告设施设置事项监管

（四）挖掘城市道路事项监管

（五）在城市道路两侧或者公共场地临时摆放摊点事项监管

（六）砍伐、移植城市树木事项监管

邢台市桥西区住房和城乡建设局

建设工程管理制度

为加强局承建建设工程管理，确保节省投资，达到工程质量与生产安全，根据有关法律法规规定，特制定本制度。

一、基本原则

（一）建设工程要严格执行《建筑法》、《规划法》和《建设工程质量管理条例》，并在城市建设有关法规指导下，做好工程项目的立项、规划、勘察、设计、招标、预结算和现场管理等工作。

（二）建设工程要做到产权清晰、产籍资料清楚齐全，立卷归档及时不漏。

二、前期管理

（一）拟建工程首先必须进行经济估算，提交可行性报告和相关技术资料，经工程主办科室审核提出意见，送分管局长查核。经局长会议研究批准同意的工程，方可列入计划实施。

（二）经局批准列入计划的建设项目，由主办科室负责办理立项、规划、勘察、设计、环评、用地、拆迁、报建、监理等前期工作，并核定工程类别。

（三）建设工程的图纸会审和技术交底工作，由局领导主持，工程主办科室组织落实。

三、招标投标

（一）凡新建、改造工程75万元以上的，都必须进行公开招标投标，具体做法按《建设工程招标投标管理条例》、《市建设工程交易管理办法》执行。

（二）工程10万元以上，不足75万元的，可进行政府采购的简易招标。

应招标投标的工程，必须提交报建书证及设计图纸等资料，拟出有技术要求、规定、评标标准和方法以及开标、评标、定标程序等内容的招标文件，依法进行公开招标，择优选定中标者。

四、施工合同签订

（一）工程开工前，应依照招标投标和中标文件，签订施工合同书。

1、主体工程、地基基础（桩基础单项工程）合同书签订，由主办科室通知有关单位进行。主办科室代表局管理，财务科予以监督，并分别在施工合同书上签字，最后由局长签名认可，加盖局的印章。

施工合同书签章后，应到建设主管部门办理合同备案等其他手续或监证。主办单位执合同书正本，工程科、财务科各执一份合同书副本。

2、附属工程（包括水、电、照明、绿化等），应在施工前依照各自预算造价签订施工合同书。适应一次性大包干的，应按一次性大包干形式发包。

3、其他工程或附属工程施工合同签订，由工程主办科室会同财务科进行签订认可。

五、现场管理

（一）施工现场分两级管理，即主办科室负全面管理责任；工程科给予协调，监督和指导，重要工序和单项工程验收派员现场查验。

（二）要严格按图施工。如需变更设计，必须报有关部门和领导批准，并由设计单位出图或修改通知，没有修改图纸或通知不得施工。

（三）定期检查工程质量、安全和施工规范执行情况。工程科每月组织一次常规检查，对特殊分项工程和工序不定期检查。

（四）现场管理人员应认真做好施工日志记录。

（五）工程管理人员相关职责，按有关规定执行。

六、变更和签证管理

工程施工中，如发生变化或其他原因导致图纸修改的，应按下列规定做好变更和签证工作。由工程主管科室派员到现场核准，属设计变更的由设计人员出具意见，属现场签证内容的，须填具工程量、工料款或注明独立费等，由工程主管科室会同主管局长签字认可，报局长批准，加盖印章。工程变更增加费用较大的应向区政府、财政部门汇报取得批准。

七、质量、安全管理

（一）要认真贯彻执行国务院《建设工程质量管理条例》、《省建设工程质量管理条例》，落实岗位责任制，明确各自的基本职责，杜绝和减少工程的质量、安全事故。

（二）主办科室在接到工程承建单位的竣工报告后，应通知消防部门、规划部门预先对工程消防和规划进行验收，合格后方组织设计、勘察、施工、监理、质监等单位进行工程验收。验收时，应有施工单位签署的工程质量保修书。

（三）主办科室对工程项目的质量、安全合格率必须达到100%、优良率达到30%以上。

八、工程结算

工程结算、现场签证和一切需结算定案付款的项目，须经主办科室初审，报局领导确认，报市、区有关部门复审定案。

九、工程建档归档

工程主办科室及人员应收集好工程各阶段的档案资料，工程验收交付使用后，主办科室应将工程的一切产权产籍资料，立项、规划、报建、质监等书证，以及设计图纸等档案材料认真整理建档，并存入局档案室立档存考。

(一)工程管理制度（细则）

第一章 对监理单位管理

1.1监理合同执行情况

- 组织人员配备。按照有关规定配备符合相应资格的总监、土建等专业监理人员。

- 严格控制考勤。控制人员的到岗率，上下班等。严格遵守甲方规定的考勤制度，工作期间不得无故离岗、迟到、早退、酗酒，施工期间监理人员视监理工作需要随叫随到。

（2）监理人员的更换。在服务期内，监理人员应保持相对稳定，以保证服务工作的正常进行，监理人员的更换，必须征得建设单位书面同意；对于不称职监理人员，无正当理由必须2日内离开，并在2日内人员更换到位。

（3）监理资料要求。监理人员应按时向建设单位提供监理规划、监理细则、监理月报及现场各种报告资料等。

（4）组织每周监理例会。监理例会由总监理工程师负责召集主持，建设单位主管科室负责人、施工单位现场主要负责人和技术负责人等参加，形成会议记录。参会人员不得无故缺席，有特别事务者须提前请假。

（5）监理纪律。监理人员不准向施工单位索取钱物，故意刁难施工单位，现场验收不得拖延，工程资料应及时签认，一经发现违反规定，一次处罚500元。

1.2监理对质量控制

(1）积极审批技术方案。积极审核施工组织设计、专业施工方案等。

(2)严把材料关。对进场的各种原材料、半成品材料等均应有出厂合格证、抽样送检资料等。

(3)按职责做好见证取样工作。

(4)严格执行质量过程控制。在施工过程中发现质量问题，及时要求施工单位进行整改或返工，要按规范要求进行实测实量。对施工过程中明显违反施工规范、与图纸不符、有严重错误的问题，应及时指出，要求施工单位整改，必要时对有关问题签发监理通知。

（5）旁站监理工作。监理人员在实施监理时，对隐蔽工程和关键工序的施工必须全过程旁站监督。

(6)严格工序报验制度。对施工单位报验的工序，监理员应协同监理工程师检查施工方自检资料，待资料齐全后再进行工序验收，验收合格后方可进行下一道工序。

1.3监理对进度控制

(1)制定可实施性的进度计划。 根据施工总进度计划,要求施工单位制定各分部、分项工程的季度、月度的进度计划，审核其合理性并提出意见建议。

(2)检查进度计划的执行情况。在施工过程中监理人员要经常深入工地，了解承包人的人、料、机的投入情况，对进度计划滞后的工序提出改进意见，采取有效的控制措施，确保按计划进度完成。

1.4监理人员对现场安全文明生产控制

- 项目监理部应定期组织现场安全文明生产的检查，对检查发现的问题应及时要求施工单位整改，并将整改结果上报建设单位。

1.5对监理单位的考核

详见考核表。

第二章  工程前期管理

2.1现场查看、图纸和工程量预算审查

建设工程主管科室及相关科室应进行以下工作：

（1）工程建设前期的现场勘察、了解城市规划、周边单位、征地拆迁范围，现状排水及地面高程等情况。

（2）审查施工图设计，对概预算、工程量清单、招标文件、施工（监理）合同进行审核。

第三章  开工前管理

3.1人员的资格审查

建设工程开工前，监理应将总监、现场监理人员名单及相关资格证报送工程综合质检部审查，审查合格后即可上岗。

施工单位将项目经理、技术负责人、安全员等名单及相关资格证书报送监理和局主管科室、质检部审查，合格后即可上岗。

3.2场地移交及测量

建设工程开工前，项目主管科室按照施工合同约定承包范围、工程内容和场地实际情况向施工单位移交施工场地，指认界限标识和控制点、测量基准点、基线、水准点。同时召集管线单位对已埋和预埋管线位置进行指定，商定迁移（预埋）时间。

场地移交施工单位后，施工方应在三天内组织专业人员，对场地布设方格网，测量场地地貌。监理人员、工程部人员现场监控和检查，确保成果真实性。

如果进场3日内，未测量复核，之后再提出工程量不一致之处，甲方不再受理。

3.3设计技术交底与图纸会审

技术交底与图纸会审会议由建设单位组织，参加单位有：工程部、监理单位、设计院、施工单位等。会审结束后形成图纸会审记录，各方代表签字确认。

3.4施工组织设计审查

单位工程施工组织设计的编制必须规范，内容齐全；施工进度计划符合合同规定的工期要求；机构、人员配备合理，机具、设施满足施工要求。

第四章  工程施工管理

4.1施工进度管理

（1）施工单位进场后，应严格按合同工期要求，制定施工总体进度计划，并按总体进度计划分解月计划和周计划。进度计划报建设方现场代表审核。施工进度计划经建设方确认后，施工方必须严格并按进度计划进行材料、施工机械、劳动力和其它资源的组织落实。

（2）若单位工程非施工方原因不能在合同规定的时间开工，施工单位可申请延期开工；经本局主管领导批准后，工期可相应顺延。由于施工方原因不能在合同规定时间内开工的，施工方应承担违约责任，工期不予顺延。

4.2工程质量管理

（1）管理要求

①严格要求承包单位执行施工试验、材料复试，监理见证取样、设备检验制度。

②严格执行工序报验制度。承包单位必须在每道工序自检后，报请监理和建设单位验收合格后，方可进入下一道工序。

③建设单位、监理单位建立质量监督台帐，记录质量检验监督整改情况。建设单位对每项工程每周检查不少于3次。

（2）进场材料管理

①坚持不合格的建筑材料、建筑构配件和设备不得进场，并确保不能使用于工程。

②承包方使用建筑材料必须报验，发现承包单位将不合格材料或未经建设方认可的材料用于工程的，除无条件返工外，并处以5000-10000元罚款。

（3）施工质量管理

①施工方必须依照施工图给定位置和要求，进行现场放线，确认复核无误后施工。

②承包单位必须接受监理单位和建设单位的监督检查，对发生的质量问题限期整改。整改不符合要求的，停止施工，直至终止合同，清退出场。

③施工工作面出现异常的，施工单位应向监理单位和建设单位报告，不得私自隐瞒处理。私自隐瞒处理的，停止施工，并处3000-5000元罚款。

4.3安全生产、文明施工管理

（1）管理职责和要求

①施工单位负责对合同范围内的施工现场进行管理。

②工程管理部和委托的监理单位，对建设工程施工现场实施全面监督管理。

③各施工单位用电、用水，由施工总包方统一管理和调配。

④施工单位的项目负责人全面负责建设工程施工现场的安全工作。

⑤施工单位必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，按照行业安全作业规程和标准采取有效措施，消除事故隐患，防止人员伤亡和其它事故发生。

⑥建立安全文明生产检查机制，建设、施工、监理实行每周一次专项例行检查；监理单位督促施工单位进行安全生产文明施工检查，不定期检查现场施工人员持证上岗情况。

（2）施工临时设施管理

施工单位要重视施工场地范围内的安全、防火管理，要保证排水系统畅通及施工环境良好。对建筑垃圾、生活垃圾及各种污水排放都要妥善处理，不得随意乱排、乱放。

（3）安全文明管理

①对危险部位的边沿、坑口要增设护栏和封盖，设置必要的安全警示装置。

②施工单位应对露天的原材料、成品、半成品定期检查，必要时增设安全防护设施，或根据现场实际情况设置符合标准的挡栏、围栏等，封闭施工。

③施工垃圾必须整理成堆，及时覆盖清运，严禁随意抛撒。施工现场经常洒水降尘。

④城市生活区周围，注意施工时间安排，严禁噪声扰民。

⑤施工现场的所有临时用电，必须配备各式配电箱，执行三相五线制和三级漏电保护，并由专业电工（持证上岗）负责检查和维护，其他人员禁止接电源。

4.4对施工单位的考核

详见考核表。

第五章  工程变更与签证管理

5.1设计变更的签发

（1）设计单位提出的设计变更：需经建设单位审核确认后，由设计院发出《设计变更通知单》。

（2）建设单位提出的设计变更：须经设计单位、监理单位、施工单位协商一致后，建设单位加盖规定用章，由工程负责人通知设计单位，出具《设计变更通知单》。

（3）监理单位提出的设计变更：经建设单位审核、并与设计单位、施工单位协商一致后，建设单位加盖规定用章，由工程负责人通知设计单位，出具《设计变更通知单》。

（4）施工单位书面提出的合理化建议：经设计单位、建设单位、监理单位协商一致后，建设单位加盖规定用章，由工程负责人通知设计单位，出具《设计变更通知单》。

5.2工程签证的签发

（1）施工中发生的与设计图纸、工程量清单等不相符，需要进行签证的，施工单位必须提交《工程签证（洽商）申请》经监理单位审核，建设单位现场代表确认并完成相关审批程序后，出具工程签证单。

（2）工程签证必须一事一议。建设单位、监理单位专业工程师，需严格核实现场工程项目、内容、形象进度等，并在施工单位提交《工程签证（洽商）申请》文件后7日内签发，对不符合要求的签证申请应在3日内回复意见。

（3）《工程签证单》必须由施工单位(项目经理)、监理单位（总监理工程师），建设单位专业工程师、工程负责人签字确认并加盖公章，任何一方空缺视为无效签证。

5.3变更签证的合理性和经济性分析

拟进行变更、签证前，由建设单位工程负责人组织设计、建设、监理、施工等相关技术人员、成本管理人员对变更、签证进行技术经济分析与评价，编制估算费用，调控预算，确定最优方案。

5.4 设计变更、工程签证内容要求

（1） 设计变更、工程签证内容的描述要客观、真实、准确。

（2） 工程签证要附上简图，标明部分、项目、作法，标明几何尺寸，并且附图需建设单位专业工程师确认，现场签证内容首选示意图、简图或草图，其次用计算公式表述。确实不适合采用示意图及公式时，用实测数据加文字说明予以表述，但监理及建设单位专业工程师需明确实测数据已现场核实。

(3 )工程签证涉及材料设备的需注明材质、规格型号、品牌、产地，涉及机械运输需注明运距、车型、载重或载荷体积，涉及人工搬运需注明难易程度、运距。

(4)工程签证涉及建筑垃圾由施工单位负责处置的项目，可按单价包干，但需注明建设单位对处置后果概不负责。

(5)工程签证涉及零星用工，除按合同约定及有关定额含量核定实际用工量外，还应注明用工类别及人工工日标准。

(6)工程签证应量价分离。工程签证发生时，三方均应核实工程量，由专业工程师在《工程签证单》中签字确认，成本管理人员作为《工程签证单》的费用审核人员，负责复核现场情况并确认造价，各专业工程师对工程洽商、现场签证内容的真实性、准确性负责。

(7)《工程签证单》日期栏应填写本记录首次发出日期，各方代表签字时要注明具体日期。

(8)在施工过程中，由于原施工单位不能履行合同责任，建设单位安排其他合同施工单位代替履行前述合同责任所发生的工程签证，应注明原施工单位名称、工程阶段及对原施工单位应扣款事宜（应收集图像证据）。

5.5设计变更、工程签证价格的确定

(1)设计变更、工程签证价格的确定

1) 合同中已约定适用于设计变更、工程签证的价格，按合同约定的价格变更结算价款；

2) 合同中只有类似于设计变更、工程签证的价格，可以参照类似价格变更结算价款；

3)合同中没有适用或类似于设计变更、工程签证的价格，由施工单位提出适当的设计变更、工程签证价格，经监理单位、咨询公司、建设单位审核且对方确认后执行。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

(2) 专业工程师须清楚了解合同条款、工程范围划分及其搭接关系，避免发出与合同规定相抵触的设计变更、工程签证，办理好施工现场工作面的交接和确认，从源头上避免、减少设计变更、工程洽商、现场签证的发生。

(3) 设计变更、工程签证原则上实行先办理技术部分，后进行经济费用确认的制度，由于设计变更、工程签证的费用没有确认而拒绝施工，由此种原因引致的后果责任由施工单位负责。

(4)《设计变更通知单》《工程签证单》各方签署人必须是合同约定的委托代表人，施工单位须项目经理签署，监理单位须专业监理工程师、总监理工程师签署、建设单位须专业工程师、工程负责人或工程部经理签署。

(5) 《设计变更通知单》《工程签证单》一式4份，经施工单位、监理单位、设计单位、建设单位四方签字齐全后，建设单位按专业分类、编号存档。

(6) 设计变更、工程签证的经办人员必须严格规范自身行为，自觉维护单位公司利益，坚决杜绝签署不合理的设计变更、工程签证。

5.6设计变更、工程签证签发时限

（1）设计变更，提交建设单位的设计变更申请，须与设计、监理、建设单位三方充分沟通并取得一致意见。如变更无需征求规划、财政等部门的意见，建设单位于接到申请后5个工作日内签发意见。

（2）工程签证，提交建设单位的签证申请（洽商），须涉及到的各方充分沟通并取得一致意见。建设单位于接到申请后5个工作日内签发意见。

（3 ）签证单，施工单位应于签证内容完成后，2个工作日内发出并经监理单位、甲方代表现场核实，建设单位于收到签证单2个工作日内签发。

（4） 设计变更申请、工程签证申请（洽商）未经建设单位领导批准已实施的工程量，建设单位不予确认。

第六章 农民工及工资管理

1、施工总承包企业进场施工前，应与建设单位签订《不托欠农民工工资承诺书》，并与建设单位、预储金开户银行三方签订工资委托发放协议，开设农民工工资个人账户。施工总承包企业将工资发放银行卡或存折交农民工个人保管和使用。

2、杜绝未登记用工现象。项目总包单位实行全员劳务实名制管理，在工程项目部配备劳资专管员，编制施工现场(包括本企业直接用工和劳务分包企业用工)所有劳务人员的用工登记表、考勤表（工作量确认表）和工资表，实时掌握施工现场的用工情况。

3、施工总包企业在施工现场设立公示牌，公示用工实名制管理制度及用工情况，明示未经登记工人不得进入现场。工资表现场公示且经农民工本人签字后，由施工总包企业每月定期提交监理单位和建设单位确认。

4、农民工工资必须按月足额通过银行发放，不得以其它方式发放。银行根据加盖施工总包企业公章（不得以分公司、项目部等其它印章代替）的工资表和监理单位和建设单位签认的文件，直接从预储金帐户向农民工个人帐户如数划转工资。

5、建设单位、监理单位应设专人对总包企业用工登记、考勤、工资表公示、发放的监督检查。对不按要求进行农民工工资管理的单位和个人提出警告，造成责任由其全部承担。

第七章  工程竣工、决算、验收与移交管理

1、工程分部分项完成后，由监理单位组织施工单位、建设单位进行验收。

2、单位工程竣工后，施工单位编制竣工图、填写竣工报告，由业主单位、监理单位、施工单位对工程进行预验。

3、申请工程验收必须具备的条件

（1）扫尾工作完善，合格的竣工图及竣工备案资料齐全。

（2）各方就工程实施及变更的内容达成书面一致意见。

（3）施工单位对工程质量自检合格。

（4）监理单位对工程质量评定合格。

（5）施工单位、监理单位完成本工程工作总结。

4、业主代表在收到工程竣工报告并预验合格后，对符合竣工验收要求的工程，组织设计、监理、施工、质监、规划、财政、接收单位人员组成验收小组进行工程验收。验收合格，设计、监理、施工、建设单位签字，加盖公章。

5、接收单位确认符合要求后，在接收表上盖章。达不到接收条件的，由施工单位改正。

6、工程竣工验收后，施工单位编制竣工决算报建设单位。建设单位审核后，属财政投资工程的报财政部门审核。

7、施工单位不得虚高编制施工决算价。对于超过中标价10%以上的必须说明原因。决算报审时签属《承诺书》（见附件），决算审核超过审减额超10%的工程，超出部分审计费由施工单位支出。

第八章  信息档案资料管理

各参建单位应注意档案资料的收集、整理和保管，及时归档保存。建设单位主管科室负责人为档案管理负责人，同时需明确一名档案收集人员，做到“一路一档”，专人收集，专人管理。

1、前期资料：

（1）规划图及规划批准文件；

（2）征地补偿及批准文件；

（3）投资计划及项目备案文件；

（4）委托勘察设计、测绘资料；

(5)环境影响评价及批准文件；

(6)施工图设计及审查意见；

(7)预算编制及批准文件；

(8)施工、监理招标文件有关资料、合同；

(9)建设工程施工许可文件；

2、实施期间资料：

（1）永久性水准点和坐标点位置资料；

（2）建筑物、构筑物基础深度的测量记录；

（3）主管部门对工程有关技术规定文件；

（4）工程使用设备、材料的检验记录、合格证；

（5）灰土、砂浆、砼等的试验记录；

(6)新工艺、新技术、新材料、新设备的试验、验收和鉴定记录或证明文件；

（7）特殊项目的试验或检查记录；

(8)工程照片；

(9)工程往来信函；

(10)工程各种会议纪要；

(11)工程各类合同；

(12)中标书及预算书、工程款支付证书；

(13)索赔报告；

(14)设计交底记录；

(15)设计变更通知单；

(16)工程质量事故调查和处理资料；

(17)隐蔽验收记录和施工日记；

(18)分部分项工程验收资料；

(19)工程检测报告；

(20)工程水电调试报告；

(21)电气遥测报告；

(22)各类试验、检验报告；

(23)工程竣工验收资料；

(24)联合试运转报告；

(25)建筑物沉降观测报告；

(26)工程有关单位对工程验收报告；

(27)防水工程检查记录；

(28)工程中间检查记录；

(29)工程有关通知及复函；

(30)工作联系单；

(31)专业工程验收报告；

(32)工程总结；

(33)质量检验评定资料；

(34)工程结算资料；

(35)竣工图；

(36)工程移交记录、清单；

(37)各类计划文件；

(38)各类财务报表。

3、后期资料：

工程质量保修合同、协议书；工程竣工移交证书；出现问题后的工作联系单；处理方案及报告；处理费用报告。

邢台市桥西区住房和城乡建设局

建设工程招投标工作管理制度

加强邢台市桥西区建设工程的监督管理，缩短建设工期，确保工程质量，提高投资效益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《邢台市招标投标管理办法》等有关法律、法规，结合我局工作实际，制定本管理制度。

一、招标投标管理

１、法律法规依据：《中华人民共和国招标投标法》、《河北省建设工程招标投标管理条例》。

２、招投标管理对象：凡在区发改局立项审批的区财政投资的建筑和市政基础设施工程项目（新建、扩建、改建、技改、大修等），均应按照本制度，须通过招标择优选定施工单位。区住建局对建设工程招标活动进行监督。

房屋建筑工程，是指各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备安装工程及室内外装修工程等。

市政基础设施工程，是指城市道路、公共交通、供水、排水、燃气、热力、园林、环卫、污水处理、垃圾处理、防洪、地下公共设施及附属设施的土建、管道、设备安装工程等。

３、审查建设单位组织招标的资格

（1）已经履行规划审批，且已取得规划一书两证；

（2）具有经审查通过的施工图设计及其它技术资料；

（3）建设资金业已落实，并取得银行建设工程专款证明；

（4）工程标底已确定；

（5）已编制招标文件。

认真审查招标单位、投标单位的资格，认真审查招标申请书和招标文件，在资料齐全的情况下，即日审定完毕。

4、审定招标单位采用的招标方式

工程施工招标分以下两种方式：公开招标和邀请招标。

必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的，应当公开招标。

桥西区内的重点建设项目应当公开招标，有下列情形之一不宜公开招标的，经区发改委批准，可以进行邀请招标：

（1）工程专业性强，在经验、技术装备或专有技术和专利权保护有特殊要求的；

（2）采用招商引资方式进行融资建设的；

（3）由于特殊原因（专利保护、特殊经验或设备等），只能由特定公司承建的；

（4）其它不适于公开招标的。

审批科应认真核对，审定招标单位招标方式。

5、监督招标、投标、开标、评标、定标等活动

认真审定标底，遵守保密制度，不得泄露标底。认真监督工程的开标、评标和定标，以条例为“准绳”、以招标文件为“尺度”，任何个人不得随意更改。

中标单位确定后，要督促建设单位、施工企业在三十日内必须办理完开工报告手续。

二、合同的管理

招标人和中标人自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，订立书面合同后7日内，将施工合同报桥西区住房和城乡建设局审批科备案，监理合同作为施工合同附件一同备案。

１、依法监督建设工程施工合同的签订、履行。

２、监督施工合同统一文本的使用，坚持合同先审查后盖章。

3、组织施工企业合同分管负责人和合同管理人员的业务培训，签订合同的人员必须具备“经济合同管理人员”的资格。

4、总结推广施工合同管理工作经验，协调处理合同纠纷及仲裁工作。

5、定期对施工企业的合同管理工作进行检查，监督其合同的签订和履行工作。

（二）建设工程招投标工作管理实施办法

第一章 总 则

第一条  加强邢台市桥西区建设工程的监督管理，缩短建设工期，确保工程质量，提高投资效益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《邢台市招标投标管理办法》等有关法律、法规，结合我局工作实际，制定本管理制度。

第二条 凡在区发改局立项审批的区财政投资的建筑和市政基础设施工程项目（新建、扩建、改建、技改、大修等），均应按照本制度，通过招标择优选定施工单位。

房屋建筑工程，是指各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备安装工程及室内外装修工程等。

市政基础设施工程，是指城市道路、公共交通、供水、排水、燃气、热力、园林、环卫、污水处理、垃圾处理、防洪、地下公共设施及附属设施的土建、管道、设备安装工程等。

第三条 建设单位具有法人资格和履行合同能力的，方可进行招标。

应招标工程未经招标,桥西区住房和城乡建设局不予办理施工手续。

第四条 凡持有营业执照、施工资质等级证书、具有承担建设工程能力的建筑安装企业、工程总承包公司，均可在其营业范围内参加投标。

第五条 桥西区住房和城乡建设局下设招标办负责我区内建设工程招标投标的管理工作。其主要职责为：

1、审查建设单位组织招标的资格；

2、审定招标单位采用的招标方式；

3、监督招标、投标、开标、评标、定标等活动；

4、制定有关招标、投标活动的具体规则和办法。

第六条 依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向招标办备案。招标人自行办理招标事宜的，应当具有编制招标文件和组织评标的能力，具体包括：

1、具有与招标项目规模和复杂程度相适应的专业技术力量；

2、设有专门的招标机构或者拥有三名以上专职招标业务人员；

3、熟悉和掌握招标投标法律、法规。

不具备前款规定条件之一的，招标人应当委托具有相应资质的招标代理机构代理招标事宜。

第二章 招 标

第七条 实行工程施工招标的项目，须具备以下条件：

1、已经履行规划审批，且已取得规划一书两证；

2、具有经审查通过的施工图设计及其它技术资料；

3、建设资金业已落实，并取得银行建设工程专款证明；

4、工程标底已确定；

5、已编制招标文件。

第八条 招标公告应包括如下内容：

1、招标单位名称、工程项目名称、地点及联系人；

2、工程主要内容；

3、工期和质量要求；

4、报名参加投标和领取招标文件的日期、地点；

5、招标形式。

6、招标人在招标公告发出前5日，报审批科备案。招标公告发布之日至报名日应不少于3个工作日。

第九条 工程施工招标可采用全部工程招标、单项工程招标、分部工程招标等形式。工程承包可采取全部包工包料、部分包工包料或包工不包料。无论采用哪种形式，均应在招标公告中说明。

第十条 工程施工招标分以下两种方式：

公开招标：招标单位通过公示栏、网络、报刊、广播、电视或其他公共信息媒介发布招标公告，公开招请施工单位参加投标竞争，凡符合条件者均可参加，招标单位不得任意排斥或刁难。公开招标一般适用于无特殊施工要求的工程。

邀请招标：招标单位向经预先选择的三个或三个以上承包单位发出邀请，进行招标。

必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的，应当公开招标。

桥西区内的重点建设项目应当公开招标，有下列情形之一不宜公开招标的，经区发改委批准，可以进行邀请招标：

1、工程专业性强，在经验、技术装备或专有技术和专利权保护有特殊要求的；

2、采用招商引资方式进行融资建设的；

3、由于特殊原因（专利保护、特殊经验或设备等），只能由特定公司承建的；

4、其它不适于公开招标的。

第十一条 有下列情形之一的工程，经区政府批准可以不进行施工招标：

1、停建或缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的；

2、施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质符合工程要求的；

3、在建工程追加的附属小型工程造价不超过30万元的或者主体加层工程，且承包人未发生变更的；

4、法律、法规及规章规定的其他情形。

第十二条 招标文件应包括以下主要内容：

1、投标人须知；

2、招标项目的范围、性质、规模、数量、标准和主要技术要求；

3、投标报价清单；

4、评标标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素；

5、竣工交付使用的时间；

6、进行资格预审的项目，对投标人资格审查的标准，要求投标人提供的有关资格、资信证明文件；

7、投标文件的编制要求；

8、递交投标文件的方式、地点和截止时间，以及正副本的份数；

9、开标的时间、地点；

10、投标有效期；

11、合同主要条款；

12、受理投诉的行政监督部门。

招标文件发出之日至投标人提交投标文件截止之日一般不少于20日，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，并报审批科备案。

第十三条 招标单位不得擅自改变已发出的招标文件，否则应赔偿由此给投标企业造成的损失。

第三章 标 底

第十四条 招标人可以自行确定招标项目是否设置标底；需要编制标底的，应当由招标单位组织编制；无编制能力者，可委托具有相应资质能力的预算编制单位编制。

第十五条 标底的编制依据：

标底必须控制在批准的工程项目投资额内，如有突破应先报请原批准机关重新核定投资。不得因投资不足，故意压低标价。

编制标底必须以设计资料、施工图或初步设计和招标文件为依据。

标底价格计算，应执行全国统一工程预算定额（或单位估价表）。

标底内应包括营业税、贷款利息、材料价差及不可预见费等。

一个招标项目只做一个标底。

第十六条 工程主要材料价格上调，超过编制标底时预测的调价范围的，可按实际发生结算，也可由双方商定风险系数，按系数核定补偿。重大设计变更和地基处理，可按实际发生结算。

第十七条 标底由城建局下设的预算中心审定，标底审定须详细填写增减情况和审定意见。

第十八条 审定后的标底必须密封，由审定单位保存，开标时交与评标委员会。开标前标底要严格保密。

第四章 投 标

第十九条 拟投标单位应在规定期限内递交投标申请书，投标申请书的内容应包括：

1、投标单位的名称、地址、法人代表姓名；

2、企业注册证明和技术等级；

3、主要施工经历；

4、技术力量简况；

5、机构设备简况；

6、在施工的承建项目。

第二十条 经资格审查合格并接到书面通知的投标单位，即可领取招标文件，参加投标。

第二十一条 投标单位应按招标公告或邀请招标通知书以及招标文件的规定，在投标截止日期之前递交投标书。邮寄的投标书以邮戳日期为准。投标文件及所附资料一律采用A4型纸张。招标人收到投标文件后，应向投标人出具表明签收人和签收时间的凭证，并妥善保存投标文件。在招标文件要求的提交投标文件截止时间后送达的投标文件，为无效投标文件，招标人应当拒收。标书一经投递，不得要求更改。

第二十二条 投标单位应按招标文件的要求，据实认真填写标书。标书内容一般包括：

1、投标书的综合说明；

2、对招标文件的全面反映；

3、工程单价及总价；

4、开工与竣工日期；

5、施工实施方案，包括施工进度安排、平面布置、主要施工方法、使用的主要机具设备以及技术措施等；

6、安全、质量保证措施。

第二十三条 投标书要加盖施工单位及其法人代表公章，密封后递交招标单位。

第二十四条 投标期限不超过一个月，但应给投标单位留有适当准备时间。

第二十五条 投标单位要严格按规定投标，不得行贿作弊，不得哄抬标价，不得有损害国家和他人利益的行为。

第五章 评标和定标

第二十六条 评标委员会由招标单位负责组建。

评标委员会由招标单位或者其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表以及有关技术、经济方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；评标专家必须是全省统一专家库中的专家。

评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

第二十七条 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

1、投标单位或者投标单位主要负责人的近亲属；

2、项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

4、曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员由前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

第二十八条 开标应在投标期满后十日内公开进行，由招标人组织并主持，通知所有投标人参加。参加开标会的投标人代表一般应是法定代表人，法定代表人确实不能到会则应委托副职级人员（副经理、总工程师、总经济师）持有效的法人代表委托书按时到会。

开标会应按照下列程序进行：

1、投标人签到。由招标人依照招标文件要求，核查投标人与会代表的有效身份证明及要求提供的证件及资料；

2、由招标人或其代表（主持人）介绍参加开标会的单位及人员名单；

3、由招标人与投标人代表检查投标文件密封的完整性；

4、主持人宣布唱标、记录人员名单；

5、宣布投标人法人代表资格证书、授权委托书及身份有效证件的核验结果；

6、宣布投标文件密封情况核验结果；

7、重申评标原则及评标办法；

8、当场宣读投标文件的主要内容（抽签确定宣读顺序）；

9、公布招标标底价；

10、休会。

评标委员会的开标、评标、定标活动应在桥西区住房和城乡建设局审批科的监督下进行。

第二十九条 开标过程应当对下列事项进行记录，并存档备查：

1、招标项目的名称、规模和数量；

2、开标的时间和地点；

3、参加开标的单位和人员；

4、投标人的名称及其投标报价；

5、应当记录的其他事项；

6、开标记录由主持人和其他在场的有关人员签字（或印章）确认。

第三十条 标书有下列情况之一者，由评标委员会认定为废标：

1、标书未密封或密封不符合要求的；

2、投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的；

3、投标人以低于成本报价竞标的；

4、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的；

5、标书未按规定填写或内容不全、字迹模糊辨认不清；

6、未加盖投标单位公章和法人代表印鉴；

7、标书投送逾期；

8、投标人的法定代表人或其委托代理人（持有效证明和本人身份证）未按时参加开标会的；

9、无承包内容或内容不全的；

10、无工程报价或报价与工程量清单报价总计价不一致的；

11、提交的投标文件份数之间工程报价、取费等级、工期、质量标准、承包内容等实质性内容互相不一致的，或提交的工程量清单价数之间报价互相不一致的；

12、工期、工程质量不满足招标文件要求的；

13、项目经理资格证与投标文件中拟派的项目经理不一致的，或投标文件中项目经理与资格预审通过的项目经理不一致的；

14、有关无效投标文件的其他情形在招标文件中明确的。

第三十一条 评标方法采用综合评价法和经评审的最低投标价法。两种评价法参照《邢台市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标办法》执行。

第三十二条 评标按照七部委令第12条规定的程序执行。

对投标文件进行初步评审，剔除废标和不合格投标。剔除废标和不合格投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

对投标文件进行详细评审。对初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对技术部分和商务部分进一步评审、比较。

评标结束后，评标委员会编制书面评标报告，并按得分顺序由高到低依次推荐1—3名中标候选人。

招标人应根据评标报告确定得分最高者（排序最前者）为中标人。招标人也可委托评标委员会直接确定中标人，评标委员会在推荐的中标候选人中按上述原则确定中标人。若同时出现两家或两家以上投标单位得分最高且相同时，由招标人或招标人委托评标委员会确定唯一的中标人。确定中标人后，应说明确定理由。

第三十三条 评标委员会应在充分评标的基础上，按协商一致的原则决定中标者。定标时应综合考虑，公平对待。

第三十四条 在评标过程中，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当以书面方式进行并且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

第三十五条 有下列情形之一的，评标委员会可以否决相应投标：

1、开标时合格投标单位不足三个，没有达到预期的竞争性；

2、所有投标报价都超过标底的上限，招标人无力承受的；

3、所有投标人在实质上都没有响应招标文件要求。

4、必须进行招标的项目的所有投标被否决后，招标人应当依法重新进行招标。

属于本条第一款第（2）项的投标被否决后，招标人应当对项目内容或概算进行调整，经项目审批部门同意后，重新进行招标。

第三十六条 评标委员会意见不一致时，招标单位可以就确定中标单位提出建议，可以采用表决方式决定中标者。

第三十七条 招标人自确定中标人之日起15日内，向招标办提交施工招标投标情况的书面报告。

招标办自收到书面报告之日起5日内对招标投标活动书面报告进行审核，提出行政处理意见，签发招标投标行政监督意见书。备案同意的，招标人可以向中标人发出中标通知书，并将中标结果通知所有未中标的投标人。中标结果要公开公示三个以上工作日。

招标人和中标人自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。订立书面合同后7日内，将施工合同报审批科备案，监理合同作为施工合同附件一同备案。

第六章 招标投标管理

第三十八条 桥西区建设工程招标投标工作由桥西区住房和城乡建设局领导、招标办具体负责管理。从招标登记、审查、评标、定标到执行合同，实行全过程监督。

第三十九条 定标时，对不按规定评选中标单位的，审批科有权否决。

第四十条 对违反本制度的行为作如下处理：

1、应招标但未办理招标审批而自行开工的工程项目，除责令停工，由建设单位到审批科办理招标以外，还要对建设单位和施工单位分别按工程总造价的百分之五处以罚款。

2、定标后招标单位不得改变中标单位，违者按中标总价的百分之二补偿对方经济损失。投标单位中标后不得转包，从中渔利，违者取消其在桥西区投标资格，报市招标办备案，同时按中标总价的百分之二处以罚款。

3、对向投标单位泄漏标底、通报情况，使投标工作遭受干扰的责任单位，可处以二千至五千元罚款。对评标委员会成员在招标、投标中营私舞弊、行贿受贿者，按《邢台市招标投标管理办法》第四十八条处理。

4、对扰乱招标工作的投标单位，可责令其赔偿招标单位一千至三千元的经济损失，并处以中标总价百分之二的罚款。

第四十一条 对违反本办法的处理由区住建局招标办负责。罚款全部上缴财政。

二〇一五年二月四日

（三）户外广告设施设置事项监管

单位名称：桥西区城市管理行政执法局

为加强户外广告设施设置的监督管理，规范户外广告设置，依法查处违法设置户外广告行为，促进户外广告健康发展，特制定如下监管制度：

一、监督检查对象

桥西区辖区内设置户外广告设施的单位和个人。

二、监督检查内容和指标

（一）监督检查内容

户外广告设施的设置是否符合《城市市容环境和卫生管理条例》、《河北省城市市容和环境卫生条例》、《河北省户外广告设置导则》等相关法律、法规、规章的规定。主要检查下列事项：

1、是否存在未经批准擅自设立户外广告设施的行为；

2、是否存在经批准后未在规定时间内完成广告发布的行为；

3、是否存在未按批准的时间、地点、形式、规格、内容设置的行为；

4、是否存在到期户外广告设施、宣传栏等未按时拆除的行为；

5、是否存在户外广告破损未及时修复的行为；

6、是否执行户外广告技术规范和标准，国家有关建设工程质量管理规定和省户外广告设施技术规范要求需进行检验合格；

7、其他法律、法规、规章规定的监督检查事项。

（二）监督检查指标

1.日常巡查：辖区内街道每日不少于2次。

2.专项督查：每季度不少于1次，检查面不少于30%。

上述指标与上级下达监督检查指标不一致的，以上级下达监督检查指标为准。

三、监督检查方式

（一）属地监督管理：由各辖区中队对所辖区域内户外广告设施及临时性广告进行日常巡查；

（二）开展执法检查：每季度组织开展户外广告设施专项整治。

四、监督检查程序

（一）城管大队指定两名以上执法人员开展日常巡查；

（二）监督检查人员向被检查人出示有效行政执法证件，说明来意，告知其享有的合法权利和应当履行的法定义务；

（三）监督检查人员对被检查人履行户外广告设施管理义务的情况实施检查，对存在问题广告设施制作现场检查（勘验）笔录，交当事人确认签字；被检查单位的有关负责人拒绝签字的，执法人员应当将情况记录在案。

（四）发现被检查人存在违反户外广告管理法律法规的行为，制作《责令限期（立即）改正违法行为通知书》。

五、监督检查措施及处理

（一）发现被检查户外广告设施存在违法情形的，对当事人除责令限期改正外，应当依法采取补救措施；

（二）对监督检查发现不符合规定的户外广告设施，监督其实施整改直至符合设置规范；

（三）发现超过批准期限的户外广告应要求及时拆除或补办续批手续；

（四）对违反户外广告管理法规的行为依法立案查处，视其情节给予行政处罚。

（四）挖掘城市道路事项监管

单位名称：桥西区城市管理行政执法局

为进一步加强城市管理，规范道路挖掘行为，根据《城市道路管理条例》等有关文件规定，现就挖掘城市道路的有关事项，特制定如下监管制度：

一、监督检查对象

桥西区辖区内经批准挖掘城市道路的单位和个人。

二、监管检查内容

行政相对人挖掘城市道路的行为是否符合相关法律法规、规章规定，主要检查下列事项：

（一）是否存在未经批准擅自挖掘城市道路的行为；

（二）是否存在未按已审批的地点、时间或者超出审批许可面积挖掘城市道路的行为；

（三）是否存在施工过程中未设置安全警示标志、未进行围挡作业行为；

（四）是否存在审批期限到期后，未及时恢复的行为；

（五）其他法律、法规、规章规定的监督检查事项。

三、监督检查方式

日常巡查

四、监督检查程序

（一）审批件办结后由审批方将已审批信息发给城管大队并由当事人自批准之日起两日内将审批件交给所在辖区大队备案；

（二）已获得审批许可的事件，由辖区大队纳入日常监管；

（三）发现被检查人存在不按审批许可规定的行为，制作《责令（限期）改正通知书》。

五、监督检查措施及处理

（一）发现被检查人不按许可规定的时间、地点或超出审批挖掘面积情形的，除责令限期改正外，应当依法采取补救措施。

（二）对被检查人逾期不整改的予以立案查处，依法作出行政处罚决定。

（五）在城市道路两侧或者公共场地

临时摆放摊点事项监管

单位名称：桥西区城市管理行政执法局

为进一步加强城市管理，规范市容秩序，提升城市形象，

根据《城市市容环境和卫生管理条例》、《河北省城市市容和环境卫生条例》等有关文件规定，现就挖掘城市道路的有关事项，特制定如下监管制度：

一、监督检查对象

桥西区辖区内经批准临时摆放摊点的门店和个人。

二、监管检查内容

行政相对人临时摆放摊点的行为是否符合《城市市容环境和卫生管理条例》、《河北省城市市容和环境卫生条例》等相关法律法规、规章规定，主要检查下列事项：

（一）是否存在未经批准擅自摆放摊点的行为；

（二）是否存在未按已审批的地点、时间或者超出审批许可面积摆放摊点的行为；

（三）是否存在审批期限到期后，未及时清理摊点的行为；

（四）其他法律、法规、规章规定的监督检查事项。

三、监督检查方式

日常巡查

四、监督检查程序

（一）审批件办结后审批方将已审批信息城管大队并由当事人一日内将审批件交给相关辖区大队备案；

（二）已获得审批许可的情况，纳入日常监管；

（三）发现被检查人存在不按审批许可规定的行为，制作《责令（限期）改正通知书》。

五、监督检查措施及处理

（一）发现被检查人不按许可规定的时间、地点或超出审批面积摆放摊点情形的，除责令限期改正外，应当依法采取补救措施。

（二）对被检查人逾期不整改的予以立案查处，依法作出行政处罚决定。

（六）砍伐、移植城市树木事项监管

单位名称：桥西区城市管理行政执法局

为进一步加强城区绿化管护，根据《城市绿化条例》规定，现就城市树木砍伐、移植有关事项，特制定如下监管制度：

一、监督检查对象

桥西区辖区内擅自砍伐、移植城市树木的单位和个人。

二、监管检查内容

（一）擅自砍伐、移植城市树木的行为；

（二）其他法律、法规、规章规定的监督检查事项。

三、监督检查方式

日常巡查

四、监督检查程序

发现被检查人存在违法行为，制作《责令（限期）改正通知书》，并在规定时限内监督被检查人按要求整改。

五、监督检查措施及处理

（一）发现被检查人擅自砍伐、移植城市树木的行为，除责令限期改正外，应当依法采取补救措施。

（二）对被检查人逾期不整改的予以立案查处，依法作出行政处罚决定。