统一社会信用代码

12130185MB05419744

事业单位法人年度报告书

（  2020  年度）

| 单 位 名 称 | 石家庄市鹿泉区农业综合开发中心 |
| --- | --- |

| 法定代表人 |  |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 石家庄市鹿泉区农业综合开发中心 |
| --- | --- | --- |
|  | 宗旨和 业务范围 | 执行国家农业综合开发的政策和法规；负责农业综合开发项目申报、批复、实施和检查验收等；负责农业综合开发专项资金的筹集、支付及管理。 |
|  | 住 所 | 河北省石家庄市鹿泉区北斗路中段农业农村局 |
|  | 法定代表人 | 张仓海 |
|  | 开办资金 | 1897.94（万元） |
|  | 经费来源 | 财政补助（全额拨款） |
|  | 举办单位 | 石家庄市鹿泉区农业农村局 |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |
|  | 年初数（万元） | 年末数（万元） |
|  | 3525.2809 | 959.2 |
| 网上名称 | 石家庄鹿泉区农业综合开发中心.公益 | 从业人数 | 4 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 2020年，我单位严格按照《条例》和实施细则有关变更登记的规定，对举办单位及我单位住所进行了变更，确保证书登载事项与实际情况相符。 |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 2020年项目区位于大河镇铜冶镇两个乡镇，项目规模为10400亩，总投资为1293万元。项目主要建设内容是：新建高标准农田建设面积 10400亩。更换机井水泵104台套，井台及周边硬化101处，更换机井首部113个，安装配电室115个；铺设地下防渗管道71. 47km, 安装出水口3659个，安装出水口保护装置2364个，土地平整800亩，新建喷灌面积800亩；修建作业通道362个，修建转弯半径38个，路边沟衬砌4. 92km; 硬化4m宽水泥路4. 063km, 硬化4m宽砂石路21. 67km (其中，有边沟砂石路13. 17公里，无边沟砂石路8. 5公里）； 栽植1. 8米以上油松3820 株，栽植胸径5cm金叶榆3000株，栽植1. 8米以上侩柏1000株（其中500株侩柏升级为油松）； 新建300立方米蓄水池3座。本项目投资1293万元，亩均投资1243.27万元，土地平整800亩，投资6.40万元；灌溉排水和节水设施投资604.05万元；田间机耕道路投资524.99万元；农田林网工程20000米，投资46.96万元；农田输配电新建配电室115处，投资28.75万元；其他费用投资81.85万元。2020年项目在上级批复后，我中心委托财政局评审中心对项目进行了评审，并于出具了评审报告，随后进行了项目公开招投标，与中标单位签订了施工合同，紧接着组织召开由农发中心、项目镇村、施工队参加的项目动员会，施工单位进场施工，全力以赴抓好项目建设。在我中心的大力督导下，在项目镇、村干部群众的努力下，截止目前，项目计划建设任务已全部完成。我局成立了专项工作领导小组，负责高标准农田的检查评估工作。检查评估工作采取内业和外业相结合的方式，全面摸清了每个项目的建设地点、建设规模、工程措施和利用现状，全面排查了建设工程是否损坏，是否进行工程移交，是否建立工程管护机制、是否存在政绩工程、形象工程，是否存在形式主义、官僚主义等问题。通过检查，项目不存在政绩工程、形象工程、形式主义、官僚主义等问题。已建成的项目道路畅通，水利设施使用正常，耕地种植情况良好，农田林网成活率较高，总之，工程建设内容全、质量标准高、设施现状好，高标准农田建设项目充分发挥了其应有的作用。 |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |
| 绩 效 和 受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |
| 事业单位 委托意见 | 兹委托登记管理机关公示我单位年度报告书。 法定代表人： 公章： 2021-03-22 |
| 举办单位意见（含保密审查意见） | 该年度报告书情况属实，并经保密审查，可以向社会公示 |

填表人： 贾可欣  联系电话：19932860620  报送日期：2021年04月06日