统一社会信用代码

1213018540177703XG

事业单位法人年度报告书

（  2020  年度）

| 单 位 名 称 | 石家庄市鹿泉区源泉灌区服务中心 |
| --- | --- |

| 法定代表人 |  |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 石家庄市鹿泉区源泉灌区服务中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宗旨和 业务范围 | 为已建水利工程正常运行提供管理保障。已建水利工程日常维护，已建水利工程机械设备运行管理，已建水利工程运行安全监测。水费征收。 |  |  |
|  | 住 所 | 石家庄市鹿泉区海山大街与新开路交叉口路西 |  |  |
|  | 法定代表人 | 赵增福 |  |  |
|  | 开办资金 | 94（万元） |  |  |
|  | 经费来源 | 财政补助（差额补贴） |  |  |
|  | 举办单位 | 石家庄市鹿泉区水利局 |  |  |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |  |  |  |
|  | 年初数（万元） |  | 年末数（万元） |  |
|  | 161.47 |  | 115.75 |  |
| 网上名称 | 石家庄市鹿泉区源泉灌区服务中心.公益 |  | 从业人数 | 52 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 |  |  |  |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | （一）思想作风建设 春节期间新冠肺炎疫情发生后，我单位按照区委、区政府、区疫情办指示以及局党组安排下，迅速组织行动，成立了三十人的党员干部志愿者队伍，配合分包小区所在地的街道对人员进行体温检测、人员构成排查、过往人员登记等常态化防控工作，同时对本单位在职人员做到每日排查和上报。 （二）灌溉管理 灌区全年共输水71天，共计引水5次，总引水量1691万立方米。其中农业灌溉用水535万立方米，浇地4.1万亩次。向鹿泉区海山公园、石柏公园、太平河景观补水322万立方米，石家庄环城水系生态补水526万立方米。 （三）财务收支 灌区全年收入809.6万元，支出848.66万元（其中：工资福利支出732.44万元，商品服务支出91.41万元，2020渠道维修清淤支出15万元，其他支出9.81万元。），上缴财政水费收入41.36万元，其它收入（租赁收入）22.19万元。 （四）工程建设 1、在引水前和停水间隙做好渠道清理工作。引水前对50多公里渠道，32处淤积地段进行了清理维护，出动人力358人次，车辆200台次，清理淤积物1800多立方米，维护险段80多米；利用停水间隙完成对王子村、西石桥村、里庄村的防护墙进行垒砌，长度共计680米；烟堡电站段干渠维修63米；完成了七亩泄水闸闸门更换，共计投资18余万元。 2、在石家庄市冶河灌区服务中心的统一安排部署下，源泉渠“十四五”规划项目已完成实施方案初审，项目规划建设内容主要是：干渠工程防渗改造规划17段长10616.5米，桥梁改造维修及拆除41座长306.5米，渡槽维修7座长268米，跌水维修1座长16米，办公管理用房新建1座。估算投资7000万元。 3、抓好“洨河鹿泉段治理工程（一期）”建设工作，根据要求我单位6月5日抽调人员组成项目建设处，对该项工程统一调度指挥，做完前期工作后，9月14日开工直到现在，已完成工程量的50%。 （五）其他工作 1、抓好安全生产和“两会”期间的铁路看护工作，用两周的时间对各管理所用电、用气、用火设施进行安全检查，排除隐患。同时对全体干部职工进行道路安全教育，要求输水期间清理渠道时穿戴救生衣，夜间巡逻佩戴反光背心。同时对“两会”期间的铁路看护工作精心安排，责任到人，确保所看护路段安全。 2、按照防汛预案预备了500条编织袋，15套救生衣，300米铁丝，50把铁锹，并提前进行了防汛演练，圆满的完成了今夏的防汛任务。 3、积极配合好当前进行的创城创卫工作，出动120多人次对分包小区进行清理打扫，悬挂展牌4块，张贴标语10条。 |  |  |  |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |  |  |  |
| 绩 效 和 受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 |  |  |  |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |  |  |  |
| 事业单位 委托意见 | 兹委托登记管理机关公示我单位年度报告书。 法定代表人： 公章： 2021-03-09 |  |  |  |
| 举办单位意见（含保密审查意见） | 该年度报告书情况属实，并经保密审查，可以向社会公示 |  |  |  |

填表人： 武哲  联系电话：15076133650  报送日期：2021年03月10日